Compte-rendu d’avancement

|  |  |
| --- | --- |
| Avancement n°7 | Date : 30/04/2018 |

* Modification de l’ordre des icônes sur l’écran d’accueil par ordre d’importance, afin de répondre au mieux à l’importance utilisateur.
* Raffinement de l’API : elle contient pour le moment les docteurs et leurs spécialités. L’API est hébergée sur un serveur web.
* Quelques problèmes suite à l’hébergement de l’API : il était nécessaire de l’héberger sur un serveur web pour y avoir tous accès car, lorsqu’un de nous quatre travaillait en local, il n’était pas possible pour les trois autres d’accéder aux modifications effectuées et ainsi de continuer le travail relatif au serveur. Malheureusement, nous étions des novices dans ce domaine, et cela nous a donc pris un temps incompressible.