Compte-rendu de réunion

|  |  |
| --- | --- |
| Réunion n°5 | Lieu : Salle de réunion du bâtiment F |
| Présents : Iman BEN HAMOUDA, Alexandre PONCET, Théo PRADÈRE, Bastien THIBAUD | Date : 23/05/2018  Horaire : 13h-14h |

# Ordre du jour

* Avancement du projet :
  + Homepage :
    - Refaite entièrement à partir des visuels qui ont été donnés par le graphiste, il ne reste que les images à obtenir par le graphiste pour que celle-ci soit complète. Par ailleurs, les visuels ont fait apparaître sur cette page des nouvelle catégories (rappel de pilule, médicaments, résultat lab) dont nous n’avions jamais parlé, à quoi servent-elles, et qu’y a-t-il derrière ces noms ?
    - Le bouton « Posez une question gratuite » ne mène pour l’instant nulle part, où doit-il mener ?
  + Navigation en tabs (menu du bas) :
    - Il faudra rajouter une icône « Notre blog ».
    - Pour l’instant, seuls les onglets « Accueil », « Mon compte » et « Départements » fonctionnent, il n’y a rien derrière les autres mais ça arrive.
    - Nous avons refait nous-même les icônes à partir des visuels, et cela nous a pris du temps.
  + Onglet « Mon compte » :
    - Il est maintenant identique au visuel.
    - Pour l’instant, seul le lien de connexion fonctionne (avec une connexion Internet bien sûr).
  + Page de connexion :
    - Elle est maintenant identique au visuel.
    - Toute la partie authentification fonctionne (sauf la connexion par Facebook et Google pour l’instant).
    - La page « Mot de passe oublié » est déjà faite, mais elle ne fonctionne pas encore pour l’instant.
  + Onglet « Départements » :
    - Cet onglet affiche toutes les spécialités de médecins existantes.
    - La barre de recherche en haut fonctionne et filtre en direct les résultats.
  + Page de recherche d’un docteur :
    - Cette page affiche les différents docteurs de la spécialité recherchée.
    - Par défaut, la distance affichée est celle depuis le centre de Paris (car la plupart des gens qui utiliseront l’application iront sûrement sur Paris).
    - On peut modifier le lieu en cliquant sur le lieu actuel (par défaut « Paris » donc), et ensuite on peut soit entrer une adresse, soit se géolocaliser.
    - Plus tard, la photo du docteur sera affichée à gauche et la deuxième ligne ne sera pas l’adresse mais les compétences du docteur dans sa spécialité (comme sur les visuels).
* Précisions sur le projet :
  + Homepage :
    - Les catégories n’étaient que des idées du graphiste. Il faut le contacter afin de lui expliquer l’architecture de l’application etc., et qu’il puisse ensuite travailler avec nous là-dessus. Mme ben Hamouda préfère la disposition précédente, il faudrait donc revenir à cette disposition précédente (celle avec les tuiles, comme Uber Eats). Il faudra également le contacter pour qu’il nous envoie les images utilisées sur ses visuels.
    - Le bouton « Poser une question gratuite » doit envoyer un mail à Mme ben Hamouda.
  + Navigation en tabs (menu du bas) :
    - Comme pour la homepage, l’onglet « Notre blog » n’était qu’une idée du graphiste.
  + Le plus important dans le développement de l’application, c’est bien sûr de pouvoir rechercher un médecin, le contacter, etc.
  + Ce sont les médecins qui rempliront eux-mêmes son profil, nous devons donc coder ce qui sera nécessaire pour que le médecin remplisse lui-même ses données.
* Informations annexes :
  + D’ici la fin de Cassiopée, il y aura une réunion tous les lundis après-midi. Les deux prochaines auront lieu par Skype (28 mai et 4 juin), les deux suivantes sur le campus (11 et 18 juin).

# Échéances à venir

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Quoi ? | Qui ? | Pour quand ? |
| Contacter le graphiste | Alexandre | 28/05/2018 |
| Prochaine réunion | Tout le monde | 28/05/2018 |