Compte-rendu de réunion

|  |  |
| --- | --- |
| Réunion n°6 | Lieu : Salle de réunion du bâtiment F |
| Présents : Iman BEN HAMOUDA, Alexandre PONCET, Théo PRADÈRE, Bastien THIBAUD | Date : 11/6/2018  Horaire : 14h-15h |

# Ordre du jour

* Avancement du projet :
  + Il nous est pour l’instant impossible d’avancer autant que l’on voudrait car il nous manque toujours les images du graphiste pour perfectionner l’application.
  + Nous sommes en train de coder le système de prise de rendez-vous. Chaque médecin peut régler ses horaires d’ouverture et la durée de ses rendez-vous. Les plages horaires sont donc proposées en fonction de ces deux paramètres.
  + Le formulaire de contact marche, il envoie pour l’instant un mail à une adresse test provisoire (pour ne pas noyer la boîte mail de Mme ben Hamouda sous les mails de test).
  + Il sera bientôt possible de s’identifier et d’avoir un compte sur l’application.
* Précisions sur le projet :
  + Concernant la page de chaque médecin, il faudrait rajouter une partie « consultations possibles » et une partie « tarifs ».
  + Il faudrait que les médecins puissent remplir eux-mêmes leur profil.
  + Concernant la prise de rendez-vous, il faudra spécifier le type d’examen que l’on souhaite passer.
  + Il faudra également d’ici la fin du projet avoir codé la réservation d’interprètes.

# Échéances à venir

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Quoi ? | Qui ? | Pour quand ? |
| Corriger « Hôtels » en « Logements » et « Taxis » en « Transports » ; remplacer « Infirmières » par quelque chose de moins sexiste | Tout le monde | 18/06/2018 |
| Essayer au moins de coder les parties Docteurs et Interprètes | Tout le monde | 19/06/2018 |